# T.C

# KONYA TEKNİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

## BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMASI – 2

## (BİTİRME PROJESİ-2) ARA RAPOR FORMU

| Öğrencinin Adı- Soyadı | Muhammed Bedir Ağdemir Seyyit Mehmet Selvi Nurullah Kurnaz |
| --- | --- |
| Numarası: | 221220065 221220007 221220013 |
| Danışmanı Adı Soyadı: | Ersin Kaya |
| Sınav Tarihi: | 17.04.2026 |
| Projenin Konusu: Çiftçi AI (Yapay Zeka Destekli Mobil Uygulama ) |  |
| DÖNEM İÇİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ Birinci dönemde tamamlanan Çiftçi AI altyapısı (Bitirme-1 final raporu, sınav tarihi 09.01.2026), bu dönemde hem ürünleştirme hem de güvenlik ve mimari sadeleştirme ekseninde ilerletilmiştir. Git kayıtlarına göre zaman çizelgesi özetle şöyledir: - Ocak 2026: Mobil tarafta arayüz modernizasyonu ve yapılandırma güncellemeleri (app.json, .easignore); veri/araç betiklerinde sabit (hardcoded) API anahtarının kaldırılması ile yapılandırma güvenliğinin iyileştirilmesi. - Şubat 2026: Backend tarafında güncelleme ve API uç noktalarının düzeltilmesi; “farmer-assistant” ile ilişkili API çalışmalarının raporlanması. - Nisan 2026: Backend dosyalarının düzenlenmesi ve kullanılmayan betikler, eski API dosyaları ve dokümantasyonun temizlenmesi ile proje yapısının sadeleştirilmesi; ileri geliştirmeye uygun daha okunur bir kod tabanı hedeflenmiştir. Teknik olarak, sunucu uygulaması FastAPI tabanlı app paketi altında örgütlenmiş; uygulama sürümü 2.0.0 olarak güncellenmiştir. Önceki raporda özetlenen RAG (Qdrant), yerel LLM yükleme, görev zamanlayıcı ve bildirim, MySQL ile kullanıcı/sohbet/görev verisi ve hava durumu / harita araçları bu mimari içinde sürmektedir. Ayrıca Redis bağlantısı ve yanıt önbellekleme (ör. hava servisi için) devreye alınarak tekrarlayan dış isteklerin azaltılması ve gecikmenin düşürülmesi hedeflenmiştir. Yapay zekâ ve veri hattı tarafında, Bitirme-1’de detaylandırılan sentetik veri zenginleştirme (GLM tabanlı üretim), QLoRA / Unsloth ile ince ayar, 25.000 satırlık veri ölçeği ve Gemma embedding + Qdrant RAG yaklaşımı ikinci dönem çalışmalarının bilimsel ve mühendislik temelini oluşturmaya devam etmektedir. Kullanıcı taslağında yer alan OCR (optik karakter tanıma) ve düşük gecikmeli çok modlu analiz ihtiyacı doğrultusunda, bulut tabanlı görüntü/metin modellerinin (örneğin Google Gemini ailesi) hız, maliyet ve gizlilik açısından karşılaştırmalı değerlendirmesi yapılmış; bu bileşenin üretim ortamına bağlanması süren / planlanan iş olarak öngörülmektedir (mobil taraftaki bitki analizi modülünün şu an stub olduğu Birinci dönem raporuyla uyumludur). Güvenlik ve erişim kontrolü açısından, mevcut sistemde kimlik doğrulama JWT erişim belirteci ile sağlanmakta; şifreler bcrypt ile özetlenmektedir. Taslakta belirtilen Access + Refresh çift belirteç mimarisi, oturum süresi ve token yenileme risklerini azaltmak üzere tasarım hedefi olarak rapora alınmıştır. Benzer şekilde rate limiting, IP tabanlı kötüye kullanım önleme ve ayrıntılı denetim günlükleri, API’nin sürdürülebilir operasyonu için yol haritasında yer almaktadır. CORS yapılandırmasının üretimde yalnızca mobil istemci kökenlerine indirgenmesi, Bitirme-1 sonrası güvenlik sertleştirmesi kapsamında önerilmektedir. Özetle, bu ara rapor döneminde ekip; backend konsolidasyonu, API stabilizasyonu, önbellekleme ile performans, güvenli yapılandırma (anahtarların koddan çıkarılması), mobil arayüz iyileştirmeleri ve depo sadeleştirmesi üzerinde yoğunlaşmış; bir sonraki aşamada görüntü tabanlı hastalık analizi gerçek model entegrasyonu, güvenlik sertleştirmelerinin tamamlanması ve yayın (Play Store) / pilot test hedeflerine odaklanılması planlanmaktadır. KAYNAK ARAŞTIRMASI Öneri formunda (Güz 2025) çizilen yol haritası ile uyumlu olarak, sistem istemci–sunucu mimarisinde; sunucuda Python / FastAPI, ilişkisel veri için MySQL, anlamsal arama için Qdrant, mobil tarafta React Native / Expo kullanımı literatürdeki “akıllı tarım + mobil karar destek + RAG/LLM” örüntüleriyle örtüşmektedir. Bitirme-1 final raporunda atıf yapılan çalışmalar (akıllı tarımda yapay zekâ, uzaktan algılama, sulama ve karar destek sistemleri) projenin problem tanımını ve yöntem seçimini desteklemektedir. |  |

PROJEDE KULLANILAN MATERYAL VE METOTLAR Donanım ve dağıtım: VDS üzerinde barındırılan API; üretim benzeri ortamda Uvicorn (ASGI) ile servis. Sunucu yazılımı: FastAPI; yaşam döngüsünde veritabanı başlatma, LLM model yükleme, Qdrant bağlantısı, zamanlayıcı ve Redis bağlantısı. Veri katmanı: MySQL (kullanıcı, sohbet, görev); Qdrant (vektör arama); Redis (önbellek). Yapay zekâ: İnce ayarlı Qwen tabanlı yerel çıkarım; Gemma embedding ile RAG; hava ve konum verisiyle bağlam zenginleştirme; görev çıkarımı için düzenli ifadeler. Mobil uygulama: React Native, Expo (bildirim, kamera/galeri erişimi); REST istemcisi ile backend entegrasyonu. Yöntem: Veri mühendisliği (sentetik üretim + ölçeklendirme), düşük kaynaklı ince ayar (QLoRA/LoRA), RAG ile halüsinasyon riskinin azaltılması, uçtan uca API testi ve modüler router yapısı. DÖNEM SONU HEDEFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Birinci dönem / Bitirme-1 ile örtüşen ve süregelen hedefler: VDS ve temel API modülleri, MySQL şeması, RAG + embedding hattı, mobil MVP ekranları ve temel entegrasyon tamamlanmış kabul edilir (final rapor ve mevcut kod ile uyumlu). İkinci dönem / öneri formu ile uyumlu ara değerlendirme: Hedef (öneri formu / final “2. dönem”); Bu ara rapor dönemindeki durum. Görüntü işleme API – gerçek model entegrasyonu; Bitki analizi stub; model entegrasyonu devam eden kritik iş. RAG pipeline iyileştirme / ölçekleme; Mevcut yapı çalışır; veri ve model tarafı Birinci dönemde güçlendirilmiş, API stabilizasyonu bu dönemde yapılmıştır. MySQL entegrasyonu; Tamamlanmış (sürdürülüyor). DevOps & CI/CD; Kısmen; Nisan 2026’da depo sadeleştirmesi yapılmış, tam CI/CD açık iş. Performans ve güvenlik; Redis önbellekleme ile performans adımı; JWT + bcrypt mevcut; refresh token / rate limit / sıkı CORS planlanan sertleştirme. Play Store / pilot kullanıcı; Sonraki faz.. KAYNAKLAR. Örnek, A., 2015; “Bilgisayar Müh. Ara Rapor Yazım Kuralları”, Selçuk Yayınevi, Konya BM, 2015, http://www.selcuk.edu.tr, erişim tarihi: 01.01.2015 Yayın, B., 2015; “Writing methods for Project form”, International Journal of Selcuk, Vol:5, page:1-8.